第１号様式

令和８年●●月●●日

（あて先）

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構　理事長

（次世代自動車センター浜松）

住所又は所在地　静岡県●●市●●町●●番地

名　　　　　称　●●●●株式会社

代表者役職・氏名　代表取締役社長・●●　●●　印

（署名または記名押印）

現場改善推進事業費補助金交付申請書

１．申請要件（該当の欄に☑をご記入下さい。申請には全ての要件に☑が必要です。）

☑　次世代自動車センター浜松の会員である。

☑　静岡県内に主な事業所、工場を有している中小企業者（※）である。

☑　自動車部品製造に関連している事業を行っている。

※交付要綱第２条第２項及び第３項に該当する者

２．現場改善の取組内容

（１）実施場所：静岡県●●市●●町●●番地・本社工場内

（住所・建物名称等）

（２）現状の課題：

・作業場の工程間移動において、作業場の通路が狭く、工程間に距離があるため、生産効率が悪く、モノやヒトにぶつかるリスクを抱えている。

・材料や仕掛け品置き場が定まっておらず、整理整頓ができていないため、数量管理がおろそかになっている。

（３）改善内容（課題を解決する方法）：

・工程数の多い●●●●という部品の作業場のレイアウト変更を実施し、通路の確保と作業動線の効率化を図る。

・レイアウト変更に伴う電気（照明）工事を施工する。（補助対象事業）

・材料や仕掛け品置き場を確立するため、棚を設置する。（補助対象事業）

※上記、改善内容の確認資料として、改善実施前と改善実施後（予定）の配置図や

現状の写真等を別途ご提出ください。

（４）改善による期待される効果：

・生産性が向上する。

→　工程間の運搬の削減やムダな作業の削減を図ることができ、製造リードタイムの短縮が期待できる。

→　工程間の仕掛在庫の定位置を確立し、見える化することで、適切な在庫管理が期待できる。

・品質の向上ができる。

→　作業場の整理整頓、工程を作業の順序で配置、通路の確保などの改善を行い、安全な作業場が確立されることで、安全性及び作業性が向上し、品質向上が期待できる。

（５）実施スケジュール：

・2026/8 /1　整理、整頓、掃除を行い、レイアウト変更の準備

・ 〃  8/13　棚を設置し、材料、仕掛け品の整理整頓。

・ 〃　8/15　電気工事を施工

・ 〃　8/17　レイアウト変更

・ 〃  8/30　実動を踏まえ、レイアウトの調整

・ 〃　9/30　委託業者に支払を済ませ、事業完了

３．概算事業費

（１）事業費総額：485,500　円（税抜）

【費用内訳】　※実際の項目数に合わせて追加してください。

①費用項目： 電気工事費用

数　　量： １式

金　　額： 125,500　円

②事業費目： 棚購入費用

数　　量： ３台

金　　額： 360,000　円

③事業費目：

数　　量：

金　　額：　　　　　円

※事業費の確認資料として、見積書などを別途ご提出ください。

（２）補助金額：　242,000　円（千円未満切り捨て）　※補助率1/2、上限30万円

【本件担当者連絡先】

所属・氏名：●●●部●●課長・●●　●●

電話番号：●●●●●●●

e-mail：●●●●●●●●●●●●●●