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現場改善推進事業費補助金交付申請書

１．申請要件（該当の欄に☑をご記入下さい。申請には全ての要件に☑が必要です。）

☑　次世代自動車センター浜松の会員である。　　　
☑　静岡県内に主な事業所、工場を有している中小企業者（※）である。
☑　自動車部品製造に関連している事業を行っている。
　※交付要綱第２条第２項及び第３項に該当する者
２．現場改善の取組内容
（１）実施場所：静岡県●●市●●町●●番地・本社工場内
（住所・建物名称等）
（２）現状の課題：
　　・加工品の工程間移動において、作業場の通路が狭く、また工程間に距離があるため、工程間移動に時間がかかる。（移動時間：1回10分、移動回数：１日10回）
　　・多品種少量生産の為、金型、治具、材料が沢山あるが置場が明確でなく、段取り替えの時に探す手間がかかる。（段取り準備：1回10分、段取り回数：1日10回）
　　・多品種生産の中で汎用工具、を活用し段取り替えを行っているが、寸法調整に時間がかかる。　また寸法調整の段階で不良品が発生する。
　　　　（1回の段取り時間：40分、1日の段取り回数：2回、1段取りの不良発生数：6ケ）
（３）改善内容（課題を解決する方法）：
　　・作業場のレイアウト変更を実施し、通路の確保と作業動線の効率化を図る。
（移動距離：10m→5m）
　　・金型、治具、材料の置き場を確立するため、棚を設置し明示版で置場を明確にする。
（補助対象事業）
　　・段取り回数の多い部品の工具を専用化する。（全体の半分の工具を専用化）

※上記、改善内容の確認資料として、改善実施前と改善実施後（予定）の配置図や
現状の写真等を別途ご提出ください。


（４）改善による期待される効果：【可能な限り定量的な目標についてもご記入ください】
　　・動線改善（移動距離短縮）により工程間移動時間の短縮
　　（1回の移動時間：10分⇒5分　　1日の移動時間短縮効果：100分⇒50分）
　　・段取り準備時間の短縮　
　（1回の短縮時間：10分→5分、1日の短縮時間効果：100分→50分）
　　・段取り時の寸法調整時間の短縮と不良品の削減
　（1回の段取り時間：40分→20分、不良品削減：6ケ→2ケ）
※付帯効果
・在庫の見える化・適切化【在庫量の５０％削減】
　　　・不良率の低減【○○製品の不良率を、□％削減する】　
・安全な作業場の確立【ケガ、災害などの発生を無くす（現在：年〇件】

（５）実施スケジュール：
（交付決定を申請月の下旬頃を予定してますので、事業開始は翌月１日以降で記載ください。）
　　・2026/9/1　 棚を発注
実施場所の整理、整頓、掃除を行い、レイアウト変更の準備
・ 〃  9/13　棚を設置し、材料、仕掛け品の整理整頓。
・ 〃　9/15　電気工事を施工
　　・ 〃　9/17　レイアウト変更
　　・ 〃  9/30　実動を踏まえ、レイアウトの調整　　　　　　　　
　　・ 〃　10/30 委託業者に支払を済ませ、事業完了
　　
３．概算事業費
（１）事業費総額：485,500　円（税抜）
【費用内訳】　※実際の項目数に合わせて追加してください。
①費用項目： 電気工事費用
数　　量： １式
　　　金　　額： 125,500　円　
②事業費目： 棚購入費用
　数　　量： ３台　
金　　額： 360,000　円
③事業費目： 
　数　　量：　　　
金　　額：　　　　　円

　　※事業費の確認資料として、見積書などを別途ご提出ください。

（２）補助金額：　242,000　円（千円未満切り捨て）　※補助率1/2、上限30万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本件担当者連絡先】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属・氏名：●●●部●●課長・●●　●●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：●●●●●●●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail：●●●●●●●●●●●●●●　　　　　　　　　　　　　　　
